|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **SP** | **팀장 확인** | 이윤행 | | **기간** | | 2019.4.15 ~  2019.4.28 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. DB 연동 및 서버 구현 (ORACLE DB 사용) 2. 안드로이드와 JSP 연동 | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | <수행 결과>  7주차 : 회원가입 시 입력한 ID, PW, EMAIL, PHONE NUMBER 정보를 DB와 연동  (JSP와 DB 연동)  8주차 : 안드로이드와 JSP 연동 (안드로이드에서 입력한 정보를 JSP로 송수신)  SMS 수신 시 어플이 종료되는 오류 수정  <문제점>  서버 구축 시도 시 원인을 알 수 없는 오류 (NullPointException 등)  안드로이드와 JSP 연동 부분에서 많은 시간 소요  <해결 방법>  코드 수정 및 해결 | | | | | | | | |
| 작성 소스 | <https://github.com/bla8541/Spending-Pattern> 에 첨부부 | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 | 이윤행 |
| 작성 문서 | <https://github.com/bla8541/Spending-Pattern> 에 첨부 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 | 이윤행 |
| 다음주  예정작업 | * + - 1. SMS에서 받은 날찌, 금액, 장소 정보를 DB에 저장, 활용       2. 지출내역 분석 결과를 그래프로 표현 | | | | | | | | |